DCD Controlar despesas de obras e serviços de engenharia Título: Controlar a contratação de obras e serviços de engenharia

| CONTROLE DE REVISÕES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisão |  | Data | Descrição |  |
| 0 |  | 30/09/2025 | Emissão Inicial. |  |
| 1 |  | 08/12/2025 | Revisão de simplificação do fluxo sem alteração material. |  |
| Ação | Elaborado por |  | Revisado por | Aprovado por |
| Nome | Felipe Tourinho |  | Leonardo Cecconello | Elizandro Moch |
| Função | Chefe do escritório de processos |  | Auditor do Estado | Coordenador da Seccional da CAGE de Controle de Obras |
| Data | 30/09/2025 |  | 30/09/2025 | 30/09/2025 |

- OBJETIVO

Garantir a adequada contratação e o controle das obras públicas do Estado.

Este documento descreve de forma detalhada as atividades, responsabilidades e indicadores de monitoramento que compõem o processo, proporcionando os elementos necessários para o alcance de seus objetivos.

1.1 Definições e siglas

Despacho: Utilizado para falhas que impeçam o registro da solicitação de empenho, que pode estar, por exemplo, com dados incorretos ou não ordenada. O processo é devolvido ao órgão para correções.

FPE: Sistema de Finanças Públicas do Estado.

Informação: Utilizada para manifestar o posicionamento da CAGE sobre a matéria analisada ou para realizar apontamentos, solicitar esclarecimentos ou recomendar providências em contratações selecionadas para controle, conforme artigo 5º da Instrução Normativa CAGE nº 01/2025 c/c artigo 17, II, da Instrução Normativa CAGE nº 6/2022. O processo é devolvido com uma análise mais aprofundada, geralmente após revisão do auditor.

1.2 Entradas do processo

Identificado processo administrativo com minuta de contrato.

1.3 Saídas do processo

Processo administrativo devolvido contendo informação elaborada e a nota de empenho.

2.0 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

2.1 Responsabilidades

Gerente do processo – Coordenador da Seccional da CAGE de Controle de Obras.

Executores do processo – Contratados, analistas e auditores da Seccional da CAGE de Controle de Obras.

2.2 Início do processo

O início do processo se dá com o recebimento do processo administrativo com a minuta de contrato de obra ou serviço de engenharia.

2.3 Execução do processo

- Auxiliar Administrativo

- Distribuir de acordo com o tipo e origem.

OBS: O auxiliar administrativo verifica o processo recebido na seccional para identificar o seu tipo. Caso seja um processo novo, o contratado deverá distribui-lo com base na expertise dos servidores disponíveis no momento. Caso seja um expediente que foi devolvido anteriormente em razão de alguma não-conformidade, será encaminhado para o primeiro servidor que realizou a análise.

- Servidor (analista ou auditor)

2.3.1 O processo está no escopo de controle?

2.3.1.1 Caso o processo não esteja no escopo de controle:

- Incluir o despacho padrão.

- Devolver o expediente ao órgão.

- Processo devolvido (fim do processo).

2.3.1.2 Caso o processo esteja no escopo de controle:

- Classificar o risco conforme critérios definidos pela Seccional.

2.3.2 Qual é o risco?

2.3.2.1 Risco baixo

- Analisar dados básicos da solicitação de empenho e do expediente: aplicar o checklist de risco baixo.

2.3.2.1.1 Solicitação de empenho incorreta

  - Diligenciar a solicitação de empenho no Sistema FPE.

  - Elaborar despacho no processo administrativo.

  - Devolver ao órgão para correções.

  - Processo devolvido (fim do processo).

2.3.2.1.2 Solicitação de empenho correta

- Segue para 2.3.3

2.3.2.2 Risco alto e médio

- Analisar dados da solicitação de empenho e expediente, com base no grau de risco: Analisar documentos do processo e dados do FPE. Aplicar checklist médio ou alto, dependendo da classificação do risco.

- Segue para 2.3.4

2.3.3 Quem está analisando?

2.3.3.1 Se for analista

- Examinar a Solicitação de Empenho no FPE.

- Encaminhar para o auditor.

- O Auditor então deverá:

- Atender à solicitação de empenho no FPE.

- Relatar e anexar Nota de Empenho ao processo administrativo.

- Anexar o despacho padrão.

- Devolver ao órgão com despesa empenhada.

- Processo devolvido contendo despacho e nota de empenho (fim do processo).

2.3.3.2 Se for auditor que analisou desde o início

  - Examinar e atender à solicitação de empenho no FPE.

  - Relatar e anexar nota de empenho ao processo administrativo.

  - Anexar o despacho padrão.

  - Devolver ao órgão com despesa empenhada.

  - Processo devolvido contendo despacho e nota de empenho (fim do processo).

2.3.4 A instrução do processo está adequada?

2.3.4.1 Não está adequada:

- Diligenciar o empenho (se a falha estiver relacionada ao empenho).

- Seguir para 2.3.5.

2.3.4.2 Está adequada.

- Prosseguir com o exame do empenho.

- Elaborar a minuta da informação.

- Se o analista analisou: encaminhar para o auditor revisar e assinar (item 2.3.6)

- Se o auditor analisou: assinar informação, atender o empenho, anexar a nota de empenho e encaminhar o processo ao órgão.

- Processo devolvido contendo informação e nota de empenho.

2.3.5 A falha está relacionada apenas ao registro da despesa?

2.3.5.1 Se sim: utilizar despacho

- Elaborar despacho no processo.

- Devolver ao órgão para correções.

- Processo devolvido.

2.3.5.2 Se não: utilizar informação

- Elaborar a minuta da informação.

- Se o analista analisou: enviar para o auditor revisar e assinar (item 2.3.6)

- Se o auditor analisou: anexar e encaminhar processo ao órgão.

- Processo devolvido.

2.3.6 Revisão do Auditor

- Auditor

  - Revisar a minuta de informação.

2.3.6.1 Auditor concorda com a informação elaborada pelo analista?

2.3.6.1.1 Em caso positivo:

    - Assinar informação.

    - Atender o empenho do contrato.

    - Anexar a nota de empenho e encaminhar o processo ao órgão.

    - Processo devolvido contendo informação e nota de empenho.

2.3.6.1.2 Em caso negativo:

    - Alterar e assinar a informação.

    - Em paralelo: dar retorno ao analista sobre o erro em sua informação, instruindo-o sobre a correta análise processual (não trava o processo, pode ser realizado após o processo devolvido); e diligenciar a solicitação de empenho, se necessário.

    - Anexar informação ao processo.

    - Processo devolvido.

3.0 FORMULÁRIOS E DOCUMENTOS CORRELATOS

- Protocolos por nível de risco.

4.0 INDICADORES E CONTROLE DO PROCESSO

- Benefícios gerados.

- Prazo médio de atendimento.

5.0 FAQ

Qual a diferença entre "Despacho" e "Informação" ao dar um retorno sobre um processo?

A diferença depende da natureza da falha encontrada:

- Despacho: Utilizado para falhas que impeçam o registro da solicitação de empenho, que pode estar, por exemplo, com dados incorretos ou não ordenada. O processo é devolvido ao órgão para correções.

- Informação: Utilizada para manifestar o posicionamento da CAGE sobre a matéria analisada ou para realizar apontamentos, solicitar esclarecimentos ou recomendar providências em contratações selecionadas para controle, conforme artigo 5º da Instrução Normativa CAGE nº 01/2025 c/c artigo 17, II, da Instrução Normativa CAGE nº 6/2022. O processo é devolvido com uma análise mais aprofundada, geralmente após revisão do auditor.

Como é feita a distribuição dos processos administrativos recebidos entre os servidores da seccional?

A distribuição dos processos administrativos para análise é feita pelo Contratado. Caso seja um processo novo, o contratado deverá distribui-lo com base no tipo de processo (contratação, aditivo, reajuste, liquidação) e na expertise dos servidores disponíveis no momento. Caso seja um expediente que foi devolvido anteriormente em razão de não-conformidade, será encaminhado para o primeiro servidor que realizou a análise.

É importante ressaltar que todos os servidores estão aptos a executar o processo e não é necessário aguardar a disponibilidade de um servidor com conhecimento específico em uma área (como educação ou saúde, segurança) para prosseguir.

A orientação do auditor ao analista sobre erros impede a continuidade do processo?

Não. Mesmo quando o auditor identifica um erro e oferece uma orientação educativa ao analista para ajuste de entendimento, visando às futuras análises, essa comunicação ocorre em paralelo e não impede a continuidade da execução do processo. O objetivo é a construção e o compartilhamento do entendimento entre os servidores da Seccional sem a paralisação do fluxo de trabalho.

6.0 Fluxo